**Техничке карактеристике (спецификација) за набавку радова на санацији и адаптацији електроинсталација Народног позоришта тимочке крајине – центра за културу „ Зоран Радмиловић“ у Зајечару**

**ЈН бр. 404-233**

Предмет радова је санација и адаптација електроинсталација Народног позоришта тимочке крајине – центра за културу „ Зоран Радмиловић“ у Зајечару.

Сви ставови описа радова подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, у свему према техничком опису, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандарда и упутства Надзорног органа. Сви радови морају бити изведени према важећим нормативима и правилима струке.

Гарантни рок за изведене радове мора да буде у минималном трајању од 24 месеци од дана примопредаје радова.

Извођач се обавезује да уговорене радове започне у периоду након 25.10.2021.године и изврши у року од 30 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

**Предмер и предрачун радова налази се у обрасцу структуре понуђене цене.**